RikkeiReTech - Sprint Retrospective

# Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ, họp chỉ 45 phút và nhóm muốn có hành động ngay; kỹ thuật này đi thẳng vào việc nên bắt đầu, dừng, giữ.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: dừng việc dồn kiểm thử về cuối Sprint, vì lỗi phát hiện quá muộn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Thẻ đổ lỗi cá nhân, viết lại: "Lỗi được báo muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp; nhóm chưa có quy ước báo lỗi ngay khi phát hiện." Xếp vào Start: bắt đầu báo lỗi ngay trong ngày phát hiện. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective (đây là vấn đề sản phẩm). Chuyển cho Product Owner Thảo để đưa vào Product Backlog hoặc hỏi người dùng ở Sprint Review. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: bắt đầu bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

# Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện quá muộn nên chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa có quy ước kiểm thử từng chức năng ngay khi làm xong, nên kiểm thử bị dồn về cuối Sprint. Không còn thời gian sửa lỗi trước khi Sprint kết thúc. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, chức năng nào code xong thì kiểm thử trong vòng 1 ngày làm việc. Chậm nhất ngày 5 phải có ít nhất 1 chức năng đã bắt đầu kiểm thử. | Duy (Scrum Master) theo dõi, cả nhóm thực hiện. | Daily Scrum ngày 5 và Sprint Retrospective cuối Sprint sau. | Bảng Sprint Backlog ghi ngày code xong và ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI; không PBI nào bắt đầu kiểm thử sau ngày 7. |

# Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Giải thích: Mở đầu (H3) → Thu thập dữ liệu (H2) → Tìm insight (H5) → Quyết định hành động (H1) → Đóng buổi (H6).

Hoạt động bị loại: H4, vì Improvement phải do cả nhóm cùng chọn; Scrum Master chỉ điều phối, không chọn sẵn và giao cho nhóm.

(b) Lời mở đầu của Duy:

"Chào cả nhóm, hôm nay mình họp 45 phút để cùng tìm cách làm việc tốt hơn ở Sprint sau. Chúng ta sẽ nói về sự việc và cách làm, không nói về lỗi của từng người, và ai cũng được nói thật. Trước tiên, mình cùng xem lại hành động đã chọn ở Sprint trước."